## Slide 1: AVANCES EN LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
<date/time>
Javier Aroba 1 / Isabel Ramos / Jose C. Riquelme
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Sevilla / Universidad de Huelva 1
Subproyecto Heracles

## Slide 2: PROYECTO CICYT COORDINADO ARGOS
<date/time>
Universidad de Sevilla Universidad de Oviedo Universidad del Pais Vasco

## Slide 3: Avances en la Toma de Decisiones en Proyectos de desarrollo de Software
Avances en la toma de decisiones en proyectos software
  Experiencia del Experto
  Técnicas de Machine Learning
  Comparativa Experto vs KDD
Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
  Algoritmo FCM+: Resultados
  Proyecciones multiples: Montículos
Predicción de Salidas en PDS
  Técnica de los K-Vecinos
  Modelos de Regresión Multivariante Lineal y No Lineal
Conclusiones
INDICE

## Slide 4
Para simular el comportamiento de un PS mediante un SPS el responsable del proyecto debe seguir los siguientes pasos:
Definición concreta del valor de los parámetros
(Director)
Simulación del Modelo Dinámico
(Simulador)
¿Resultados Deseados?
Análisis de Resultados
(Director)
FIN
SI
NO
Avances en la toma de decisiones en proyectos software
Experiencia del Experto

## Slide 5: Avances en la toma de decisiones en proyectos software
Para simular el comportamiento de un proyecto con nuestra propuesta, los pasos son :
Técnicas de Machine Learning
Objetivos PDS
Intervalos de los parámetros
(Director)
Simulación del Modelo Dinámico y generación de BD histórica
(Simulador)
Reglas de Gestión
Aplicación de técnicas de Machine Learning
(C 4.5)
FIN

## Slide 6
“La dedicación media de los técnicos es alta, el número de técnicos nuevos por cada técnico experto a tiempo completo es bajo y el porcentaje de técnicos estimados al inicio del proyecto es de medio a bajo”
ADMPPS > 0.74, MNHPXS <= 1.46, 0.36 <= INUST <= 0.47
Se podrán estimar resultados BUENOS para el tiempo si:
Avances en la toma de decisiones en proyectos software
Ejemplo de Regla de gestión: C4.5

## Slide 7: Avances en la toma de decisiones en proyectos software
Comparativa de esquemas:
      Experiencia del experto Vs Uso de técnicas de KDD
Simulación del Modelo Dinámico
B.H.
Técnicas de Machine Learning
Reglas de Gestión
KDD
Objetivos
Intervalos de los parámetros
Director
No
Si
Simulación del Modelo Dinámico
Análisis de los resultados
Definición concreta del valor de los parámetros
¿Resultados deseados?
Fin
Experto
Director
Director
Comparativa Experto / KDD

## Slide 8: Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
  Para simular el comportamiento de un proyecto con nuestra nueva propuesta, los pasos son :
Objetivos
Intervalos de los parámetros
(Director)
Simulación del Modelo Dinámico y generación de BD histórica
(Simulador)
Reglas de Gestión
Aplicación de técnicas de Lógica borrosa
(Algoritmo de Fuzzy clustering)
FIN

## Slide 9: Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
Adquisición de Conocimiento
Simulación del PDS
Base de Datos cuantitativa Original
Base de Datos Filtrada
Patrones y Modelos de comportamiento
Conocimiento Cualitativo
Edición
Data Mining
Evaluación y Visualización
SPS

## Slide 10: Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
Algoritmo FCM :Metodología de Sugeno and Yasukawa
Y
A
Espacio de Salida
Espacio de Entrada
X
B
X1
X2

## Slide 11: Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
Regla de Gestión Borrosa obtenida a partir de una base de datos cuantitativa con 4 parámetros de entrada y 1 de salida
Resultados (1 salida)
En el PDS, tendremos un Tiempo de Desarrollo bajo cuando:
“La dedicación de los técnicos tome valores medios-alto, el retraso en la adecuación de los técnicos bajos, el retraso en la incorporación de los técnicos medios y el retraso en la salida de técnicos medios-alto”

## Slide 12: Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
Regla de Gestión Borrosa obtenida a partir de una base de datos cuantitativa con 6 parámetros de entrada y 2 de salida
Resultados (N-Salidas)
En el PDS, tendremos un Coste medio y un Tiempo muy bajo cuando:
“La dedicación media de los técnicos y la dedicación a formación tomen valores medios, la infraestimación del esfuerzo bajos, la infraestimación del número de tareas y la infraestimación de técnicos medios-alto y el retraso en la contratación bajos”

## Slide 13: Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
Proyecciones Múltiples: Montículos
Y
A
Espacio de Salida
Espacio de Entrada
X
B
X1
X2

## Slide 14: Reglas borrosas: Fuzzy Clustering
Regla de Gestión Borrosa obtenida a partir de una base de datos cuantitativa con 4 parámetros de entrada y 3 de salida
Regla borrosa con Proyeccion Multiple
En el PDS, tendremos un Coste medio, un Tiempo bajo y una Calidad media a la vez cuando:
“La dedicación media sea algo mayor de media, la contratación sea baja O media-alta, el mxscdx sea de bajo a medio O muy alto y el trnsdy sea sea de bajo a medio O muy alto”

## Slide 15: Predicción de Salidas
Objetivo :
  Predecir las salidas que le corresponderían a una nueva serie de datos, sin tener que volver a simular todo el proyecto, y con unos márgenes de error bajos.
  Usaremos las Técnicas siguientes:
    A) Técnica de los K-vecinos
    B) Regresión Multivariante
        B.1- Lineal
        B.2- No Lineal

## Slide 16: Predicción de Salidas
  K-Vecinos
  Dados dos puntos X e Y de la BD, donde éstos puntos tienen n-dimensiones:
  X1, X2, ................., Xn
  Y1, Y2, ................., Yn
  La distancia entre los dos puntos X e Y la podemos definir como:
  Los pesos i los calcularemos a partir de los coeficientes de correlación de cada parametro Pi respecto a cada salida Si
Técnica de los K-Vecinos

## Slide 17: Predicción de Salidas
  La técnica de los K-vecinos establece que cada salida estimada, para una nueva serie de datos, se calcula de la siguiente forma:
  Para comprobar el grado de bondad de las estimaciones, se aplicarán 4 medidas de error diferentes:
Técnica de los K-Vecinos

## Slide 18: Predicción de Salidas
REGRESION LINEAL MULTIVARIANTE
Se trata de predecir el valor de cada variable y como función lineal de una familia de m parametros (x1, x2, ..., xm), a partir de una muestra de tamaño n cuyas ocurrencias se ordenan matricialmente:
Donde yi es la i-ésima variable de salida y xi,j el j-ésimo parámetro asociada a la observación i.
El objetivo es ajustar los datos a un modelo de la forma :
Modelos de Regresion Lineales

## Slide 19: Predicción de Salidas
REGRESION NO LINEAL MULTIVARIANTE
Se trata de predecir el valor de cada variable y como función no lineal de una familia de m parametros (x1, x2, ..., xm), a partir de una muestra de tamaño n cuyas ocurrencias se ordenan matricialmente:
Donde yi es la i-ésima variable de salida y xi,j el j-ésimo parámetro asociada a la observación i.
Se trata de ajustar los datos a un modelo no lineal, que puede tener por ejemplo las siguientes formas:
      Y = a*Xi1^a1+ b*Xi2^b1+ ........ + z*Xim^z1
      Y = Exp(a*Xi1+ b*Xi2+ ........ + z*Xim)
Modelos de Regresion No lineales

## Slide 20: Conclusiones
Los principales puntos que podemos resolver son:
Obtener información cualitativa sobre el comportamiento y evolución del proyecto
Conocer que tipo de valores (alto, medio, muy alto, etc.) deben tomar los parámetros de entrada para obtener los valores que se desean en las salidas
Conocer que tipo de salidas (medio-alta, alta, etc) obtendremos para un nuevo conjunto de valores de entrada.

## Slide 21
GRACIAS POR LA ATENCIÓN
Direcciones de Contacto:
isabel.ramos@lsi.us.es
aroba@diesia.uhu.es
riquelme@lsi.us.es